- АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЙСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2021г.                                                                                               № 44-п

п. Кайсы

Об утверждении Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Кайсинского сельского поселения

Усть-Ишимского муниципального района Омской области

на 2021-2032 годы

(в редакции постановления от 15.07.2022 № 36-п)

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ; Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 N 210-ФЗ, администрация Кайсинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области постановляет:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кайсинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области  на 2021-2032 годы.

- Признать утратившим силу постановление администрации Кайсинского сельского поселения от 05.12.2011 № 43 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кайсинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области  на 2012-2015 годы».

- Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения                                                          М.А. Безделева

Приложение

К  постановлению Кайсинского

сельского поселения  Усть-Ишимского

муниципального  района  «Об  утверждении

программы  комплексного  развития  систем

коммунальной  инфраструктуры

Кайсинского сельского поселения

Усть-Ишимского муниципального  района

Омской  области»  на  2021-2032  года»

от «03» августа 2021 г.  № 44-п

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Кайсинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области

на 2021-2032 годы.

п. Кайсы

2021 г.

Содержание

| 1. | Паспорт Программы |
| --- | --- |
| 2. | Введение |
| 3. | Существующее положение коммунальной инфраструктуры поселения |
| 4. | Перспектива нового жилищного строительства в Кайсинском сельском поселении |
| 5. | Перспектива развития коммунальной инфраструктуры Кайсинского сельского поселения |
| 6. | Основные цели, задачи и сроки реализации Программы |
| 7. | Система программных мероприятий |
| 8. | Ресурсное обеспечение Программы |
| 9. | Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения |
| 10. | Ожидаемые результаты реализации Программы |

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кайсинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2021-2032 гг. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ, распоряжение Правительства омской области от 13 апреля 2006 года № 55-рп «О дополнительных мерах по реформированию жилищно-коммунального комплекса и тарифообразованию в муниципальных образованиях Омской области» |
| Заказчик Программы | Администрация Кайсинского сельского поселения |
| Разработчики | Администрация Кайсинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
| Основные цели и задачи Программы | - Инженерно-техническая оптимизация функционирования систем коммунальной инфраструктуры поселения; - Обеспечение качественного и надежного предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов; - Планирование развития систем коммунальной инфраструктуры поселения наиболее экономичным образом; - Комплексная модернизация и реконструкция существующей системы; - Формирование экономических и организационных условий развития систем коммунальной инфраструктуры поселения; - Формирование и совершенствование экономических организационных механизмов снижения стоимости услуг при сохранении объемов и качества предоставляемых услуг, устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - Совершенствование экономических и организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры; - Повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры поселения; - Обеспечение сбалансированности интересов поставщиков услуг и потребителей; - Обеспечение доступности информации о формировании тарифов и надбавок; - Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Сроки реализации | 2021-2032 гг. |
| Основные направления Программы | - Развитие электрических сетей - Развитие системы теплоснабжения - Развитие системы водоснабжения и водоотведения - Развитие системы утилизации твердых бытовых отходов |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Кайсинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района; МУП «ЖКК»; МКУ «Центр финансово-экономического хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образований» |
| Организация контроля | Контроль за реализацией «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кайсинского сельского поселения Усть-Ишимского района Омской области на 2021-2032 годы» осуществляет Усть-Ишимский районный Совет (в части использования средств местного бюджета на реализацию программы), Администрация Усть-Ишимского муниципального района. |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Кайсинского сельского поселения Усть-Ишимского района, снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды Развитие электрических сетей - Обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией сельской инфраструктуры - Обеспечение электрической энергией объектов нового строительства Развитие теплоснабжения - Повышение надежности и качества теплоснабжения - Улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной Развитие водоснабжения и водоотведения - Повышение надежности водоснабжения и водоотведения - Повышение экологической безопасности в поселении - Соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН - 100% - Снижение уровня потерь воды до 10 % - Сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции Утилизация твердых бытовых отходов - Улучшение санитарного состояния территории сельского поселения - Стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села - Улучшение экологического состояния Кайсинского сельского поселения. Обеспечение надлежащего сбора и утилизации биологических отходов |

Введение

Вступление в силу с 1 января 2006 г. Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменяет методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, устанавливает систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года для всех муниципальных образований в соответствии с данным законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кайсинского сельского поселения Усть-Ишимского района на 2021-2032 гг.  разработана на основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ, Устава Кайсинского сельского поселения.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения), объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии Кайсинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа  в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс исследовательских, опытно-конструктивных, производственных социально-экономических и других мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области развития систем коммунальной инфраструктуры Кайсинского сельского поселения Усть-Ишимского района.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры состоит из следующих разделов:

- краткая характеристика Кайсинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района;

- анализ существующей организации систем коммунальной инфраструктуры поселения;

- прогнозирование перспектив развития существующей системы коммунальной                      инфраструктуры;

- формирование пакета мероприятий и решений программы. Определение основных условий функционирования системы на следующий период регулирования, включая распределение нагрузок в системе;

- определение источников финансирования мероприятий и решений программы.

# 1. Краткая характеристика Кайсинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района

- Кайсинское сельское поселение Усть-Ишимского района расположено в северной части Омской области в лесной зоне,  граничит с Тюменской областью и Тевризским  районом Омской области.

- Занимаемая площадь Кайсинского сельского поселения– 0,147 тыс.  км2. В рельефе района преобладает низменная равнина, высота над уровнем моря – 150,0 м. Обширную зону занимают болота. Центр сельского поселения – поселок Кайсы.,  расположен на правом берегу реки Иртыш.

Удаленность  сельского поселения от районного центра - с. Усть-Ишим- 45 км, от областного центра г. Омск-605 км., с которыми не  имеется регулярного сообщения автомобильным транспортом, только в зимний период с января до середины марта, а в период навигации – водным транспортом катер «КС» с мая по октябрь. Общая протяженность внутри поселковой дороги 8 км. Дороги с твердым покрытием отсутствуют. Ближайшая железнодорожная станция расположена в г. Ишим и Тобольск (расстояние - 350 км).

В состав поселения входит 2  населенных пункта. Население (по состоянию на 1 января 2021 г) составило 219 человек.

| Наименование населенных пунктов | Численность населения по состоянию на 01.01.21 чел. | Расстояние от населенного пункта до с. Усть-Ишим, км. |
| --- | --- | --- |
| Кайсинское сельское поселение | 219 |  |
| д. Кайсы | 215 | 45 |
| д. Вятка | 4 | 51 |

2. По состоянию на 01.01.21г. общая площадь жилищного фонда на территории сельского поселения  составила 7.0  м2, из них, 5.9  м2 (84,3%) – многоквартирные

В настоящее время строительство жилья не ведётся.

Жилищный фонд водопроводом, канализацией и центральным отоплением не оборудован. Население пользуется холодным водоснабжением с водозаборных башен, которые требуют капитального ремонта, износ системы водоснабжения составляет 100 %.

На территории Кайсинского сельского поселения находится одно общеобразовательное  учреждение.

Фактическая наполняемость школы составляет 15 единиц (10 %), при расчетной мощности  – 150 единиц.

Медицинскую помощь населению оказывает 1 фельдшерско-акушерский пункт, своего фельдшера нет, фельдшер приезжает из соседней деревни 1 раз в неделю, расположенной в 15 км. от нашего населенного пункта, а так же как скорая по вызовам населения.

Работает Дом культуры и библиотека, 2 магазина, пекарня, начальника отделения почты в поселении нет, работает один почтальон, который осуществляет выдачу пенсии и доставку корреспонденции.

При Кайсинском ДК действует 4 формирования, работают кружки: «Хозяюшка», «Умелые ручки», «Рисуйте вместе с нами», работает творческий клуб «Рябинушка»

3.  В с. Вятка ведется реконструкция храма Василия Блаженного, в п. Кайсы расположен храм Симеоне Верхотурского.

4. Планируется развитие систем  водоснабжения – ремонт двух водонапорных башен;

по электроснабжению ведётся замена опор и линии электропередач.

# 2. Анализ существующего положения коммунальной инфраструктуры Кайсинского сельского поселения Усть-Ишимского района

Система теплоснабжения

В систему жилищно-коммунального комплекса поселения входят 1 теплоисточник, обеспечивающий теплом жилищный фонд, объекты социально-культурного значения

Теплоснабжение объектов социальной сферы в  сельском поселении осуществляет предприятие МКУ «Центр финансово-экономического хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образований», котельная находится на балансе Усть-Ишимского муниципального района и отапливается углем.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении 0,9 км, износ тепловых сетей составляет 100%.

Система водоснабжения

Водоснабжение и водоотведение, как отрасль,  играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленной государственной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.

Источником водоснабжения в Кайсинском сельском поселении служат подземные воды, добыча которых  производится водозаборными скважинами. Предоставление услуги по водоснабжению осуществляет МУП «ЖКК» (с января 2015 г.), которой пользуется основная часть жителей п. Кайсы и  все учреждения.

Для предоставления указанной услуги используются  2 водонапорные башни, требующие капитального ремонта.

Жилищное строительство

Строительство жилья в Кайсинском сельском поселении не велось с начала девяностых годов. До этого времени строительство жилья производилось Кайсинским леспромхозом.

Уровень обеспеченности населения Кайсинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района жильем на 1 января 2021 года составляет 19,6 м2 на 1 жителя, что ниже уровня федерального стандарта обеспеченности (20,5 м2 на 1 человека).

Реализация мероприятий целевых программ поселения будет продолжена:

- "Подпрограмма «Комплексное развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры в Кайсинском сельском поселении» программы «Развитие экономического потенциала Усть-Ишимского муниципального района Омской области»;

" Долгосрочная целевая программа Усть-Ишимского муниципального района   
"Чистая вода»

- направленной на реконструкцию водозаборных, водопроводных сооружений и коммуникаций;

- "Энергосбережение и энергоэффективность в Кайсинском  сельском поселении Усть-Ишимского муниципального  района на 2021-2025 годы ";

В рамках реализации областной целевой программы развития имущественных отношений в жилищно-коммунальном комплексе Омской области предусматривается:

- проведение с участием средств областного и местного бюджетов капитального ремонта муниципального жилищного фонда с последующим созданием на его базе объединений собственников жилья;

- поддержка управляющих компаний, направленная на повышение эффективности их работы.

Реализация планируемого комплекса мероприятий по развитию жилищно-коммунального комплекса:

- повысить качество предоставляемых услуг и надежность функционирования систем жилищно-коммунального комплекса за счет снижения износа объектов инженерной инфраструктуры не менее чем на 10 %, уменьшения количества аварий на системах жизнеобеспечения

- внедрение финансовых механизмов, обеспечивающих доступность приобретения жилья для граждан с различным уровнем доходов;

- оказание муниципальной поддержки при индивидуальном жилищном строительстве и ипотечном жилищном кредитовании;

- совершенствование механизма обеспечения жильем молодых семей, молодых специалистов, работающих в сельской местности, ветеранов войны, работников бюджетной сферы, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- реализацию мероприятий по модернизации жилищного фонда, ликвидации ветхого и аварийного жилья;

- формирование инженерной инфраструктуры для организации комплексной застройки территории сельского поселения;

- создание условий для формирования рынка земельных участков для их предоставления застройщикам на конкурсной основе.

3.Прогнозирование перспектив развития существующей системы

Прогнозирование перспектив развития существующей системы коммунальной инфраструктуры в настоящей Программе включает в себя анализ плана застройки поселения, производственных программ развития предприятий

Теплоснабжение.

Для решения проблем  сельского поселения администрацией разработана и принята подпрограммой «Комплексное развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры в Кайсинском сельском поселении» программы «Развитие экономического потенциала Усть-Ишимского муниципального района Омской области»

Водоснабжение

Для решения проблем водоснабжения сельского поселения разработана Долгосрочная целевая программа Усть-Ишимского муниципального района   
"Чистая вода»

В результате реализации Программы и выполнения намеченных мероприятий по улучшению качества питьевой воды планируется обеспечить население питьевой водой, соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Канализация

Из-за отсутствия на территории поселения домов многоэтажной застройки, канализационных сетей и канализационной насосной станции не предусмотрена.

Электроснабжение

Развитием системы электроснабжения в поселении занимается Усть-Ишимская  РЭС согласно плана.

Улицы Кайсинского сельского поселения оборудованы уличным освещением.

Газоснабжение

Население, проживающее на территории Кайсинского сельского поселения получает сжиженный газ в баллонах, поставкой которого занимается ООО «Омская областная газовая компания» на автомашине 1 раз в 2-3 месяца.

Тарифная политика

Тарифы на коммунальные услуги в предстоящий период будут увеличиваться в пределах роста инфляции и предельных утвержденных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов.

Ожидаемое изменение тарифов на основные услуги ЖКХ приведены ниже в таблиц

| Наименование основных тарифов | Ед-ца измер. | 2021 (факт) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | До 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание и ремонт жилья | Руб./м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоснабжение | Руб./м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодное водоснабжение | Руб./м3 | 49,99 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Вывоз жидких отходов | Руб./м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.Система программных мероприятий

Данная программа по направлениям, целям и задачам увязана с  муниципальными целевыми программами:

- "Энергосбережение и энергоэффективность в Кайсинском  сельском поселении Усть-Ишимского муниципального  района на 2021-2025 годы ";

- Подпрограммой «Комплексное развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры в Кайсинском сельском поселении» программы «Развитие экономического потенциала Усть-Ишимского муниципального района Омской области»

- Планом первоочередных мероприятий на территории Кайсинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района по национальному проекту «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»

Целевыми программами Усть-Ишимского муниципального района  и Омской области:

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Ишимском муниципальном районе»

- Долгосрочная целевая программа Усть-Ишимского муниципального района   
"Чистая вода»;

- Энергобережение и повышение энергетической эффективности в Омской области;

- "Техническое перевооружение в жилищно-коммунальном комплексе";

- «Развития имущественных отношений в жилищно-коммунальном комплексе  Омской области»;

- "Социальное развитие села в Омской области";

- "Развитие инженерной инфраструктуры в Омской области ";

# I.Организационные мероприятия

| № | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры муниципального района | Администрация Усть-Ишимского муниципального района |
| 2. | Разработка инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры | Администрация Кайсинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района |
| 3. | Расчет финансовых потребностей по инвестиционной программе, надбавок и тарифов: -надбавки к ценам(тарифам) для потребителей; -надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса; -тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры; - тарифа организации коммунального комплекса на подключение; | Администрация Усть-Ишимского муниципального района |
| 4. | Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Администрация Кайсинского сельского поселения |
| 5. | Утверждение инвестиционных программ, установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей | Усть-Ишимский районный Совет |
| 6. | Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение | Усть-Ишимский районный Совет |
| 7. | Заключение договора между Администрацией муниципального района и организациями коммунального хозяйства, определяющего условия реализации инвестиционных программ | Администрация Кайсинского сельского поселения, МБУ «Центр финансово-экономического хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образований» |
| 8. | Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Организации коммунального хозяйства |
| 9. | Мониторинг исполнения инвестиционных программ | Администрация Усть-Ишимского муниципального района |
| 10. | Публикация информации о тарифах и надбавках, инвестиционных программах и результатах мониторинга их выполнения | Администрация Усть-Ишимского муниципального района |

II.Развитие объектов коммунальной инфраструктуры

Перечень мероприятий: Суммы финансирования по мероприятиям указаны ориентировочно и будут уточнены при разработке и утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

| № п.\п. | Наименование мероприятий | Объем работ | Капвложения, тыс. руб. | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средства местного бюджета Усть-Ишимского р-на | средства областного бюджета | внебюджетные средства |
|  | 2021 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство территории поселения | Ремонт автомобильных дорог и их документальное оформление | 228,0 | 228,0 |  |  |
|  | Ремонт объектов водоснабжения п. Кайсы | Замена насоса | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  | Всего: |  | 278,0 | 278,0 |  |  |
|  | 2022 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство территории поселения | Ремонт автомобильных дорог и их документальное оформление | 238,0 | 238,0 |  |  |
| 2 | Ремонт объектов водоснабжения п. Кайсы | Обследование скважин | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 4 | Модернизация котельной п. Кайсы | Ремонт котельной | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Всего: |  | 438,0 | 438,0 |  |  |
|  | 2023год |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство территории поселения | Ремонт автомобильных дорог и их документальное оформление | 238,0 | 238,0 |  |  |
| 2 | Модернизация тепловых сетей п. Кайсы | Замена изношенных труб | 500,0 | 500,0 |  |  |
| 3 | Строительство объектов водоснабжения п.Кайсы | Реконструкция водонапорных башен | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  | Всего: |  | 1238,0 | 1238,0 |  |  |
|  | 2024 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство территории поселения | Ремонт автомобильных дорог и их документальное оформление | 240,0 | 240,0 |  |  |
| 2 | Модернизация тепловых сетей п. Кайсы | Замена изношенных труб | 500,0 | 500,0 |  |  |
| 3 | Строительство объектов водоснабжения п. Кайсы | Реконструкция водонапорных башен | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  | Всего: |  | 1240,0 | 1240,0 |  |  |
|  | 2025 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство территории поселения | Ремонт автомобильных дорог и их документальное оформление | 250,0 | 250,0 |  |  |
| 2 | Модернизация тепловых сетей п. Кайсы | Замена изношенных труб | 500,0 | 500,0 |  |  |
| 3 | Строительство объектов водоснабжения п. Кайсы | Реконструкция водонапорных башен | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  | Всего: |  | 1250,0 | 1250,0 |  |  |
|  | 2026 - до 2032 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство территории поселения | Ремонт автомобильных дорог и их документальное оформление | 1400,0 | 1400,0 |  |  |
| 2 | Модернизация тепловых сетей п. Кайсы | Замена изношенных труб, замена котла, приобретение оборудования | 3500,0 | 3500,0 |  |  |
| 3 | Строительство объектов водоснабжения п. Кайсы | Строительство водопроводных сетей | 2500,0 | 2500,0 |  |  |
|  | Всего: |  | 7400,0 | 7400,0 |  |  |
|  | Итого по программе: |  | 11844,0 | 11844,0 |  |  |

- Источники финансирования мероприятий и решений программы

Оценочные объемные стоимостные показатели по развитию систем коммунальной инфраструктуры по этапам реализации программы приведены в приложениях к программе.

На наиболее неотложные мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры и модернизации объектов теплоснабжения в Кайсинском сельском поселении  в 2021-2032 годах потребуется 10594,0 тыс. рублей.

Всего в ходе реализации программы на 2021-2032 годы предусмотрено:

1. Модернизация объектов теплоснабжения на сумму – 4600,0 тыс. рублей

2. Объектов водоснабжения – на сумму 3650,0 тыс. рублей

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, собственные средства предприятий, заемные средства.

Проект инвестиционной программы и расчеты направляются на Совет Кайсинского сельского поселения, который утверждает инвестиционные программы.

Программа подлежит корректировке в ходе ее выполнения.

После завершения необходимого обследования и инвентаризации объектов жилищно-коммунального хозяйства и ежегодно, при формировании местного бюджета исполнителями программы будут вноситься предложения администрации муниципального образования по уточнению сроков и объемов необходимых работ. Кроме того, ежегодно объемы финансирования мероприятий программы подлежат уточнению с учетом уровня инфляции.

Корректировка программы осуществляется ее государственным заказчиком – администрацией Кайсинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района.

Финансовые средства на реализацию программы планируется формировать за счет бюджетных и внебюджетных источников, с привлечением средств:

- местного бюджета;

- внебюджетных источников – организаций ЖКХ, населения;

- частных инвестиций, кредитов, займов и т.д.

Механизм реализации и управления программой,

контроль за ходом ее выполнения

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

-	ввод жилищного строительства (тыс. м2),

-	количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой,

-	количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ,

-	количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития сельского поселения;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных  программ организаций коммунального комплекса проводится Администрацией Усть-Ишимского  муниципального района в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых для анализа информации о выполнении производственной и инвестиционной программ организации коммунального комплекса.

Государственный заказчик программы – администрация Кайсинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района в пределах своей компетенции:

- обеспечивает формирование нормативной правовой базы для реализации программы;

- организует выполнение мероприятий программы и обеспечивает финансирование ее мероприятий в установленном объеме за счет средств местного бюджета;

- осуществляет общую координацию и контроль за выполнением мероприятий программы;

Контроль за ходом реализации «Муниципальной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кайсинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2012-2032 годы» осуществляет  Совет депутатов Кайсинского сельского поселения (в части использования средств местного бюджета на реализацию программы), администрация Усть-Ишимского муниципального района

# ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Кайсинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Развитие системы  электрических  сетей

-	обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией сельской инфраструктуры,

-	обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.

Развитие системы  теплоснабжения

-	повышение надежности и качества теплоснабжения,

-	обеспечение подключения  нагрузок при строительстве новых объектов  к сетям теплоснабжения,

-	снижение износа тепловых сетей на 15 %,

-	улучшение экологической обстановки .

Развитие  системы водоснабжения  и  водоотведения

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения,

- повышение экологической безопасности в Кайсинском сельском поселении,

- соответствие параметров качества питьевой воды  установленным нормативам СанПиН – 100 %,

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции,

Утилизация твердых бытовых отходов

- улучшение санитарного состояния  территорий населенных пунктов на территории сельского поселения,

- улучшение экологического состояния Кайсинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района,

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации биологических отходов.

Обеспечение развития жилищного строительства

- обеспечение развития жилищного строительства в Кайсинском сельском поселении ,

-  создание благоприятных условий для жителей поселения.